Додаток 2

до розпорядження голови райдержадміністрації

від 5 квітня 2013 року №  133

- 8. Заходи Програми інформатизації Володимир-Волинського району на 2012 - 2014 роки у 2013-2014 роках

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 р. |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 р. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації району | Здійснення організаційних заходів з виконання Програми | 2013-2014 | Райдерж-адміністрація | - | - | Упорядкування та узгодження робіт з інформатизації. Розроблення нормативної бази з інформатизації |
| 2. | Інформаційне забезпечення діяльності райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування | Розширення функціональності системи електронного документообігу | 2013-2014 | Районна рада, райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 3,0 | Забезпечення надійного функціонування електронно-го документообігу |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  | Легалізація програмного забезпечення | 2013-2014 | Райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 10,0 | Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням та отримання кваліфікованої підтримки продуктів та оновлення |
|  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
|  |  | Проведення робіт з упровадження першої частини комплексної сис-теми захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній мере-жі адмінприміщення районної ради | 2013 | Райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 30,0 | Забезпечення надійного захисту корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку |
|  |  | Проведення робіт з упровадження комплексної системи захисту інформації в автоматизованих системах | 2014 | Райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 40,0 | Забезпечення вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації при її обробці |
| 3. | Обладнання залу засідань районної ради для проведення відео конференц-зв’язку | Закупівля та встановлення обладнання | 2013 | Районна рада, райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 10,0 | Розширення телекомунікаційної інфраструктури |
| 4. | Розвиток та модернізація технічного та програмного забезпечення інформатизації (впровадження нових інструментальних засобів: комп’ютерів, периферії, оргтехніки, телекомунікаційного обладнання) | Закупівля та встановлення обладнання | 2013-2014 | Районна рада, райдерж-адміністрація | Районний бюджет | 30,0 | Забезпечення відповідності системним вимогам та надійності роботи телекомунікаційної інфраструктури |
|  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |

- До розділу 5 Програми

- Ресурсне забезпечення Програми інформатизації Володимир-Волинського району на 2012 - 2014 роки у 2013-2014 роках

тис. гривень

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  | Усього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 рік | 2014 рік |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: | 83,0 | 81,0 | 164,0 |
| районний бюджет | 83,0 | 81,0 | 164,0 |

Керівник апарату райдержадміністрації                                                                                                                          Сергій Романюк