ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від 21 липня 2014 року № 234

Заходи

з скорочення газоспоживання в бюджетних закладах

Володимир-Волинського району

| № з/п | Найменування заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла замість газового ЗОШ І-ІІст с. Хобултова | До 01.10.2014 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 2. | Реконструкція котельні з встановленням твердопаливного котла замість газового ЗОШ І-ІІст. с. Верба | До 01.10.2014 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 3. | Переведення ФАПів на пічне опалення (з газового опалення на тверде) | До 01.10.2014 | Центр первинної медико-санітарної допомоги при Володимир-Волинському ТМО |
| 4. | Заміна вікон на металопластикові у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лудин та ЗОШ І – ІІ ст. с. Зоря | До 01.10 2014 | Відділ освіти райдержадміністрації |
| 5. | Усунення несправностей житлового та громадського фонду: стін, фасадів, дахів, віконних і дверних заповнень, а також опалювальних печей, внутрішніх систем теплопостачання й установок із газовими нагрівачами. | До 01.10.2014 | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, відділ освіти, сектор культури та туризму, центр первинної медико-санітарної допомоги при Володимир-Волинському ТМО |
| 6. | Утеплення віконних і дверних заповнень, сходових кліток та горищ будівель житлового та громадського фонду | До 01.10.2014 | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, структурні підрозділи райдержадміністрації та Центр первинної медико-санітарної допомоги при Володимир-Волинському ТМО |