Затверджено

розпорядженням голови райдержадміністрації

від  24  квітня 2003 року  №141

Районна програма

поетапного оснащення наявного  житлового фонду

засобами  обліку витрачання  та     регулювання

споживання	води на 2003-2007 роки

Вступ

Одним з важливих пріоритетів нинішньої економічної політики є реалізація комплексу питань, покликаних забезпечити якнашвидше подолання енергетичної кризи.

Упродовж багатьох років ефективність функціонування водопровідного і теплового господарств визначалося збільшенням обсягів виробництва і споживання води і теплової енергії, що  не стимулювало їх економію. Існуюча система розрахунків населення за користування водою і тепловою енергією, в основу якої покладено залежність обсягів споживання від розміру житлової площі, кількості мешканців квартири та діаметра трубопроводів, не відображає фактичних витрат їх в побуті, що значно перевищують санітарно-гігієнічні норми.

У нинішніх умовах назріла об’єктивна необхідність у розробці та реалізації програми повсюдного впровадження приладів обліку і регулювання споживання води та теплової енергії, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 року № 483 “Про впровадження засобів обліку витрачання і регулювання приладів споживання води та теплової енергії в побуті”.

- Аналіз сучасного стану, проблеми.

В районі налічується 25 багатоквартирних житлових будинків державної та колективної форми власності.

Нині приладами обліку витрачання холодної води обладнано тільки 0,3 відсотків усього житлового фонду.

Централізованим водопостачанням в районі забезпечені мешканці близько 40 відсотків квартир та індивідуальних житлових будинків.

Всього на побутові потреби використовується 513,0 тис.куб.метрів води на рік, що становить 83,7 відсотка загального відпуску води, 66,2 відсотки якого споживається населенням.

Обсяги споживання води у житловому фонді та витрати на їх виробництво значно перевищують рівень споживання цих видів ресурсів у розвинутих країнах. Це зумовлює необхідність вжиття відповідних заходів економії, пріоритетними серед яких є впровадження системи обліку витрачання та регулювання споживання води  в побуті.

- Концепція та мета програми.

Районна програма поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку витрачання та регулювання споживання води на 2003-2007 роки (далі – Програма) є складовою частиною державної енергозберігаючої політики.

Програма базується на таких основних положеннях :

залучення до виконання завдань Програми підприємств і  організацій всіх міністерств, відомств, органів місцевої державної виконавчої влади, які мають житловий фонд, незалежно від форм власності і їх підпорядкованості;

покладання, в основному, на вітчизняні підприємства і організації функції забезпечення реалізації програми необхідними матеріально-технічними ресурсами (промисловим обладнанням, засобами  обліку і регулювання, трубопровідною арматурою тощо),  науково-дослідними, конструктивними і проектними розробками, роботами з монтажу, налагодження і технічного обслуговування систем обліку і регулювання, нормативно-технічним, правовим і економічним механізмами;

поступовий перехід до єдиних економічно обгрунтованих тарифів на воду та теплову енергію для всіх категорій споживачів ;

встановлення науково обгрунтованих норм споживання води і теплової енергії та запровадження диференційованих тарифів за нормативне і понаднормативне їх використання;

заборона Урядом, починаючи з другого півріччя 1995 року, введення в експлуатацію житлових будинків, закладів культури, об’єктів соціально-побутового та виробничого призначення та регулювання споживання води та теплової енергії без оснащення засобами обліку витрачання та регулювання споживання води.

Головною метою програми є максимальне зменшення потреби району в цілому в енергоносіях за рахунок скорочення споживання води.

Наявний житловий фонд

На першому етапі впроваджується побудинковий облік споживання води. Оснащення лічильниками підлягає 23 багатоквартирних будинків.

На другому етапі оснащуються  лічильниками квартири наявного житлового фонду.

За наявності коштів оснащення квартир лічильниками проводиться одночасно з оснащенням ними будинків.

Нове будівництво

Відповідно до  рішень Уряду, починаючи з другого півріччя 1995 року, оснащення будинків та квартир у ході нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлового фонду є обов’язковим.

Витрати на обладанння засобами обліку витрачання та регулювання споживання води для одного будинку в середньому становить 530 гривень.

Вартість оснащення засобами обліку споживання  води однієї квартири становить  150 гривень.

Обладнання протягом 2003-2007 років засобами обліку інженерних вводів багатоквартирних будинків дасть змогу забезпечити контроль за витрачанням близько 50 відсотків ресурсів.

За рахунок зниження витрат цих ресурсів зменшаться обсяги інвестицій на будівництво нових об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, енергетики. Ці кошти можуть бути спрямовані на відновлення інженерних мереж, які перебувають в аварійному стані, та на  технічне переоснащення і реконструкцію діючих об’єктів.

- Реалізація програми.

Обсяги впровадження засобів обліку витрачання та регулювання

споживання води і теплової енергії, забезпечення їх установлення, технічного обслуговування, ремонту і контролю за їх функціонуванням.

Завдання щодо впровадження засобів обліку витрачання та регулювання споживання води (далі –лічильники) на 2003-2007 роки для нового будівництва та реконструкції житла і оснащення наявного житлового фонду наведено в додатках 1, 2.

Фінансування впровадження лічильників води в побуті здійснюється за рахунок бюджетів Устилузької міської та сільських рад власних коштів мешканців будинків.

Установлення, технічне обслуговування, ремонт і  контроль за функціонуванням лічильників здійснюється спеціалізованими організаціями та підприємствами, які мають відповідну ліцензію.

Установлення лічильників виконується за типовими проектними рішеннями. Допускається установлення лічильників за індивідуальними проектними рішеннями, розробленими відповідно до нормативно-технічних вимог або вимог заводу – виготовлювача.

У ході створення мережі спеціалізованих служб для встановлення лічильників та їх обслуговування максимально використовуватимуться наявні потужності ремонтно-будівельних та метрологічних служб житлово-комунального господарства та інших міністерств і відомств.

Дані про обладнання житлового фонду лічильниками, обсяги їх впровадження на цих об’єктах незалежно від їх відомчого підпорядкування включаються до квартальної та річної державної статистичної звітності.

Установлені на об’єктах житлового фонду лічильники перебувають у віданні власника житлового фонду або за його дорученням – у виконавців комунальних послуг. Згідно з нормативними вимогами вони підлягають періодичній державній перевірці як у процесі експлуатації, так і після ремонту.

Ремонт, обслуговування та перевірка приладів обліку під час експлуатації виконуються за рахунок власника житлового фонду.

Освоєння виробництва засобів обліку

витрачання та регулювання споживання води.

Вибір типу і конструкції виробів.

Програмою передбачається впровадження типів лічильників, які відповідають міжнародним стандартам і позитивно зарекомендували себе під час експлуатації. Це переважно крильчаті лічильники води та ультразвукові лічильники теплової енергії і води.

В подальшому впроваджуватимуться конструкції лічильників, які забезпечуватимуть дистанційну реєстрацію показань.

Керівник апарату районної

державної адміністрації					        І. Поліщук