#### ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

#### ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від  24 лютого 2006 року      м. Володимир-Волинський           №  55

Про виконання Програми розвитку дорожнього

руху   та його безпеки  на 2004-2007 роки

Аналіз виконання Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки  на 2004-2007 роки, яка затверджена рішенням  сесії районної ради від 30.08.2004 року № 16/12, свідчать про системну роботу райдержадміністрації по виконанню даної програми, а також організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, дотримання виконання Закону України “Про дорожній рух”.

На виконання  заходів Програми у загальноосвітніх школах району оформлені куточки безпеки дорожнього руху, класними керівниками та вчителями основ безпеки життєдіяльності проводяться заняття з учнями шкіл по вивченню Правил дорожнього руху, а в Устилузькій ЗОШ I-III ступенів обладнано клас та площадку для вивчення  правил дорожнього руху.

В Устилузькій міській раді ведеться будівництво об”їздної дороги в м.Устилуг для вантажного автотранспорту, що рухається в напрямку державного кордону, після закінчення будівництва даної дороги з”явиться  можливість розвантажити центральні вулиці міста (Володимирську, Левінцова) від потоку автомобілів, що значно покращить безпеку руху в м.Устилуг. Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях І.Франка, Пархоменка, Грушевського, заасфальтовані пішоходні доріжки по вул. І.Франка.

Незважаючи на проведену роботу, чимало питань залишається не вирішеними.  Більша частина із запланованих на 2005 рік капітальних та поточних ремонтів автомобільних доріг району філією  “Володимир – Волинський ДЕУ”, не  виконано. Не відремонтовано жодного автомобільного моста,  не благоустроєні автобусні зупинки та автопавільйони, не встановлено ні одного дорожнього знаку.

Відповідно до  Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, “Про дорожній рух” та враховуючи рішення колегії районної державної адміністрації від 23 лютого 2006 року № 2/2:

1. Виконкомам Устилузької міської та сільських рад, відділу освіти райдержадміністрації, сектору координації зв”язків з громадськістю апарату райдержадміністрації активізувати роботу щодо подальшої реалізації заходів Районної програми розвитку дорожнього руху та його безпеки на 2004-2007 роки.

2.  Устилузькій міській та сільським радам забезпечити дотримання вимог Закону України “ Про дорожній рух”.

3. Начальнику філії   “ Володимир – Волинський автодор”:

3.1. До 01.03.2006 року подати на  затвердження до райдержадміністрації титульний список на капітальний та поточний ремонти автомобільних доріг району на 2006 рік з включенням аварійних та аварійно-небезпечних ділянок доріг і об”єктів дорожньої інфраструктури.

3.2 Не допускати виникнення аварійних ситуацій, які впливають на безперешкодний та безпечний рух транспортних засобів і пішоходів.

3.3  Спільно з Устилузьким міським та сільськими  головами забезпечити ремонт автопавільйонів та автозупинок.

4. Філіям “Володимир – Волинський автодор” та “Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця”:

4.1. Погодити посадку дерев на межі смуг відводу доріг  районного значення з суміжними землевласниками та  землекористувачами.

4.2. До “Дня довкілля” провести посадку дерев для влаштування снігозахисних смуг біля доріг районного значення із залученням  Устилузької міської та сільських рад, управлінь та відділів райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Ю. Динька.

Голова районної державної

адміністрації                                                                 Юрій  Михалець

Собіпан 20485