ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

6 квітня 2016  року № 124

Заходи

з благоустрою у Володимир-Волинському районі на 2016 рік

| № п/п | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробити та затвердити Правила благоустрою відповідно до вимог Закону України " Про благоустрій населених пунктів" | Устилузька міська та сільські ради | До 1 травня |
| 2 | Визначити території загального користування для постійного прибирання та закріпити їх за установами, організаціями та підприємствами, які розташовані на території ради | Устилузька міська та сільські ради | До 1 травня |
| 3 | Розробити та затвердити заходи з благоустрою для населених пунктів на 2016 рік | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 12 квітня |
| 4 | Долучитись до щорічних всеукраїнських акцій з благоустрою "За чисте довкілля" та "ЗробимоУкраїну чистою-2016" (одноденна акція з прибирання та благоустрою засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку) | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | Квітень-травень |
| 5 | Провести всеукраїнську акцію "День довкілля" | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації | 16 квітня |
| 6 | Ліквідувати самочинно улаштовані сміттєзвалища на території ради і не допускати їх подальшого улаштування | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 22 квітня |
| 7 | Впорядкувати кладовища, могили загиблих воїнів, інших місць захоронень та прилеглу території | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | Постійно |
| 8 | Провести ремонт пам’ятників, братських могил та окремих захоронень і впорядкувати прилеглу територію | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 5 травня |
| 9 | Провести ремонт в’їзних знаків на межі району та населених пунктів та впорядкувати прилеглу територію | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 28 квітня |
| 10 | Провести ремонт павільйонів автобусних зупинок (обов’язково улаштувати у них лавки та урни для сміття) та проводити постійне прибирання в павільйонах та прилеглої території | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад, філія «Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП "Волинський облавтодор" | До 22 квітня |
| 11 | Впорядкувати прибудинкову територію багатоквартирних житлових будинків, огородити майданчики , на яких розміщені контейнери для сміття | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 1 травня |
| 12 | Впорядкувати відповідно до санітарно-гігієнічних вимог майданчики захоронення твердих побутових відходів. | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 10 травня |
| 13 | Провести підготовку засобів вуличного освітлення до роботи взимку | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 15 жовтня |
| 14 | Розробити графіки та провести грейдерування і підсипку доріг та вулиць | Виконкоми Устилузької міської та сільських рад, | До 1 травня та 1 жовтня |
| 15 | Забезпечити зимове утримання доріг та тротуарів в населених пунктах (заготовити пісок, сіль, паливо для снігоприбиральної техніки) | Виконавчі комітети Устилузької міської та сільських рад | До 15 жовтня |
| 16 | Розробити та затвердити заходи з благоустрою об’єктів освіти | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | До 7 квітня |
| 17 | Проведення у загальноосвітніх навчальних закладах акції „Посади дерево і збережи його” та «Майбутнє лісу в твоїх руках» | Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації | До15 квітня |
| 18 | Провести ремонт фасадів закладів охорони здоров'я, розташованих в населених пунктах району, та впорядкувати прилеглі до них території | Володимир-Волинський центр надання первинної медико-санітарної допомоги | Протягом року |
| 19 | Провести ремонт фасадів закладів торгівлі, розташованих в населених пунктах району, та впорядкувати прилеглі до них території | Володимир- Волинська райспоживспілка | Протягом року |
| 20 | Провести ремонт та благоустрій зон відпочинку у лісовій смузі біля автодоріг, ремонт інформаційних стендів, прибирання лісів обабіч доріг | ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» | До 30 квітня |
| 21 | Провести ремонт будівель і приміщень поштового зв'язку та впорядкувати прилеглі до них території | Центр поштового зв'язку № 2 Волинської дирекції УДППЗ "Укрпошта" | Протягом року |
| 22 | Провести ремонт фасадів будівель та огорож на територіях залізничних станцій і впорядкувати прилеглі до них території | Ковельська дистанція цивільних споруд Рівненського відділення Львівської залізниці | До 30 травня |
| 23 | Забезпечити прибирання сміття з придорожніх смуг автомобільних доріг | Філія «Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП "Волинський облавтодор" | Постійно |