# ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07 червня 2019 року        м.Володимир–Волинський                                 № 91

Про підготовку господарського комплексу району до сталого функціонування в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років

Відповідно до статей  16, 20 та 28 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою забезпечення своєчасної підготовки та сталого функціонування господарства району в осінньо-зимовий період 2019-2020 років, враховуючи рішення колегії райдержадміністрації від 30.05.2019 № 3/1:

1. Затвердити організаційні заходи з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаються).

- РЕКОМЕНДУЮ Устилузькому міському та сільським головам:

1) до 14 червня 2019 року розробити та затвердити комплексні заходи з підготовки належних об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років: про хід виконання заходів інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації 10 та 25 числа щомісячно до 15 жовтня 2019 року;

2) забезпечити  своєчасне проведення розрахунків за спожиті енергоносії і житлово-комунальні послуги та в разі потреби внести відповідні зміни до розпису та кошторисів бюджетних видатків;

3) до 01 жовтня 2019 року забезпечити облаштування засобами дистанційної передачі даних власні комерційні вузли обліку газу;

4) привести діючі тарифи на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих;

5) провести своєчасну підготовку  житла одиноких престарілих громадян до осінньо-зимового періоду: забезпечити одиноких престарілих громадян та сімей загиблих учасників АТО твердим паливом, про проведену роботу інформувати відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації до 15 вересня 2019 року.

3. РЕКОМЕНДУЮ Володимир-Волинській філії ПрАТ "Волинь-обленерго" (М.Литвинчук), Володимир-Волинському управлінню з експлуатації газового господарства ПАТ "Волиньгаз" (О.Бомазюк), філії "Володимир-Волинська дорожньо-експлуатаційна дільниця" ДП "Волинський облавтодор" (М.Хільчук) здійснити комплекс організаційно-технічних заходів щодо   підготовки   господарства  до   роботи   в  осінньо - зимовий   період,

забезпечення безперебійного енергопостачання та газопостачання споживачів району, створити необхідний запас матеріально-технічних ресурсів  на випадок надзвичайних ситуацій.

4. ЗОБОВ'ЯЗУЮ відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації (П. Чуцький):

1) забезпечити координацію робіт з виконання  організаційних заходів з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та проводити щомісячний контроль за виконанням цих заходів;

2) підготувати на розгляд колегії районної державної адміністрації у вересні 2019 року питання про хід виконання організаційних заходів з підготовки господарського комплексу  та соціальної інфраструктури Володимир-Волинського району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

5. Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.

Голова                                                                                                  Н.ВАСИЛЕЦЬ

Чуцький  21 702